Еженедельный отчет №__4__

ФИО: Петров Валерий

Период: 17.03.2018-24.04.2018

Название курсовой работы: «Слежение дроном DJI Phantom за наземным мобильным роботом с использованием метки»

Научный руководитель: Магид Е.А.

Куратор: Лавренов Р.О.

Описание проекта:

В течение работы над курсовым проектом будут изучены материалы, связанные с квадрокоптером DJI Phantom. Будет разработан алгоритм обнаружения метки и движения дрона за наземным роботом. Кроме того, будет разработан алгоритм посадки\взлета дрона с наземного робота».

План и расписание

- Этап 1: Изучение мануалов и поставляемого с квадрокоптером готового функционала. Срок окончания Этапа: 03/04/2018.

- Этап 2: Изучение научной статьи по трекингу наземного робота и посадке\взлету дрона «DJI Phantom» («Collaborative control of UAV/UGV», http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7057485/ ), срок окончания Этапа: 03/04/2018.

- Этап 3: Изучение API робота.  Полёт в симуляторе и испытание некоторых интеллектуальных функций, срок окончания Этапа: 17/04/2018.

- Этап 4: Реализация алгоритма распознавания метки, срок окончания Этапа: 24/04/2018.

- Этап 5: Реализация алгоритма трекинга за наземным роботом с меткой, срок окончания Этапа: 01/05/2018.

- Этап 6: Разработка посадки\взлета с наземного робота. Срок окончания Этапа: 08/05/2018.

- Этап 7: Верификация и отладка алгоритмов. Демонстрация работы алгоритмов на роботе. Срок окончания Этапа: 15/05/2018.

- Этап 8: Написание курсовой работы: срок окончания этапа 22/05/2018

Задачи по проекту на месяц 1.04.2018 – 30.04.2018:

- Ознакомление с устройством и работой дрона, трекингом и задачами курсовой работы: срок окончания задачи: 17/04/2018

- Конструирование архитектуры приложения, подготовка к реализации задач распознавания метки и трекинга: срок окончания задачи: 24/04/2018

- Реализации задач распознавания метки и трекинга: срок окончания задачи: 01/05/2018

Задачи по проекту на отчетный период (неделя):

  - Завершить написание простого приложения. Протестировать работу в симуляторе

  - Этап 3: Изучение API робота

  - Цель – ознакомиться с инструментами написания приложений

  - Критерий оценки качества – образец простого приложения. Программирование перемещения

  - Написать лаконичное руководство по использованию DJI Phantom 4

  - Этап 8: Написание курсовой работы

  - Цель – собрать необходимый материал для последующих пользователей по использованию дрона

  - Критерий оценки качества – документ с руководством

  - Найти юридические справки о полётах вне лаборатории

  - Этап 8: Написание курсовой работы

  - Цель – наладить процесс тестирования дрона в реальных условиях

  - Критерий оценки качества – документ с материалом по задаче

Завершенные задачи на отчетный период (неделя):

Записи в дневнике: 10

Коммиты: 3

Занятость: 14,5 часов

! Репозиторий: https://github.com/valera0798/DJIDrone-UGV-tracking

  - №2

  - 7,5 часов

  - Результат: DJI Phantom 4 Pro Manual

  - №3

  - 3 часа

  - Результат: Квадрокоптер и закон

  - №1

  - 4 часа

  - Готово на 95%. Последнее тестирование 24.04.18

Запланированные задачи по проекту на следующий отчетный период (неделя):

  - Завершить написание простого приложения. Протестировать работу в симуляторе

  - Этап 3: Изучение API робота

  - Цель – ознакомиться с инструментами написания приложений

  - Критерий оценки качества – образец простого приложения. Программирование перемещения

  - Реализация функции ActiveTrack. Протестировать работу на симуляторе. Если будет возможность, то на реальном объекте

  - Этап 4: Реализация алгоритма распознавания метки, срок окончания; Этап 5: Реализация алгоритма трекинга за наземным роботом с меткой

  - Цель – получить реализацию автономного слежения за перемещающимся, помеченным объектом

  - Критерий оценки качества – образец приложения. Видео демонстрация работы.