Еженедельный отчет №__6__

ФИО: Петров Валерий

Период: 15.05.2018-22.05.2018

Название курсовой работы: «Слежение дроном DJI Phantom за наземным мобильным роботом с использованием метки»

Научный руководитель: Магид Е.А.

Куратор: Лавренов Р.О.

Описание проекта:

В течение работы над курсовым проектом будут изучены материалы, связанные с квадрокоптером DJI Phantom. Будет разработан алгоритм обнаружения метки и движения дрона за наземным роботом. Кроме того, будет разработан алгоритм посадки\взлета дрона с наземного робота».

План и расписание

- Этап 1: Изучение мануалов и поставляемого с квадрокоптером готового функционала. Срок окончания Этапа: 03/04/2018.

- Этап 2: Изучение научной статьи по трекингу наземного робота и посадке\взлету дрона «DJI Phantom» («Collaborative control of UAV/UGV», http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7057485/), срок окончания Этапа: 03/04/2018.

- Этап 3: Изучение API робота.  Полёт в симуляторе и испытание некоторых интеллектуальных функций, срок окончания Этапа: 17/04/2018.

- Этап 4: Реализация алгоритма распознавания метки, срок окончания Этапа: 24/04/2018.

- Этап 5: Реализация алгоритма трекинга за наземным роботом с меткой, срок окончания Этапа: 01/05/2018.

- Этап 6: Разработка посадки\взлета с наземного робота. Срок окончания Этапа: 08/05/2018.

- Этап 7: Верификация и отладка алгоритмов. Демонстрация работы алгоритмов на роботе. Срок окончания Этапа: 15/05/2018.

- Этап 8: Написание курсовой работы: срок окончания этапа 25/05/2018

Задачи по проекту на месяц 01.05.2018 – 25.05.2018:

- Реализация функции ActiveTrack в мобильном приложении. Тестирование на симуляторе: срок окончания задачи: 22/05/2018

- Подготовка пакета документов на проведение полётов: срок окончания задачи: 22/05/2018

- Написание курсовой работы: срок окончания задачи: 25/05/2018

Задачи по проекту на отчетный период:

  - Реализация функции ActiveTrack в мобильном приложении. Тестирование на симуляторе

  - Этап 5: Реализация алгоритма трекинга за наземным роботом с меткой, срок окончания Этапа: 01/05/2018.

  - Цель -  реализовать главную функцию в контексте курсовой работы

  - Критерий оценки качества – образец готово приложения, видео демонстрация работы

  - Написать главы курсовой работы и выбрать название

  - Этап 8: Написание курсовой работы: срок окончания этапа 25/05/2018

  - Цель – подготовить план курсовой работы

  - Критерий оценки качества – список глав, название

  - Объединение приложения с простыми перемещениями и функцией ActiveTrack

  - Этап 8: Написание курсовой работы: срок окончания этапа 22/05/2018

  - Цель – решить основную задачу курсовой работы

  - Критерий оценки качества – образец готового приложения, видео демонстрация работы

Завершенные задачи на отчетный период:

Записи в дневнике: 7

Коммиты: 8

Занятость: 18 часов

! Репозиторий: https://github.com/valera0798/DJIDrone-UGV-tracking

  - №1

  - 7 часов

  - Результат: образец готового приложения, видео демонстрация.

  - №2

  - 1 час

  - Результат:

    - Главы

      - Введение

      - Описание квадрокоптера DJI Phantom 4 Pro

        - Комплект поставки

        - Функциональные возможности

      - Описание задачи

        - Описание маршрута перемещения. Контроль перемещения

        - Отслеживание. Функция ActiveTrack

      - Описание решения

        - DJI Android Mobile SDK

        - Реализация описания маршрута и контроля перемещения

        - Реализация отслеживания с использованием ActiveTrack

        - Объединение реализаций

      - Дополнительный материал

        - Руководство пользователя

        - Тестирование.

          - Симуляция

          - Реальные условия

      - Ссылки

        - Статья «Collaborative control of UAV/UGV»

        - Медиа материалы

        - GitHub, GitLab

    - Названия

      - СЛЕЖЕНИЕ КВАДРОКОПТЕРОМ DJI PHANTOM 4 PRO ЗА НАЗЕМНЫМ РОБОТОМ С МЕТКОЙ

      - Автоматизация слежения квадрокоптером DJI PHANTOM 4 PRO за наземным объектом

      - автоматизация слежения назменого робота с меткой квадрокоптером DJI PHANTOM 4 PRO

  - № 3

  - 10 часов

  - Результат: образец готового приложения, видео демонстрация

    - Протестировано в симуляторе с отслеживанием реальной метки

    - Не протестирован взлёт

      - Требуется добавить возможность остановить выполнение на этапе перемещения

      - Возможность остановить отслеживание присутствует

Запланированные задачи по проекту на следующий отчетный период (неделя):

  - Написание курсовой работы

  - Этап 8: Написание курсовой работы: срок окончания этапа 22/05/2018

  - Цель – полное оформление проделанной работы

  - Критерий оценки качества – готовая курсовая работа